# 陆丰市颐养园公建民营

# 运营方案

陆丰市民政局

2025年3月

# 目 录

序言	1

一、项目简介	2

二、公建民营必要性及风险防范	3

（一）公建民营模式的优势	3

（二）公建民营模式的劣势	4

（三）风险防范化解措施	4

三、运营方式	7

（一）运营期限	7

（二）运营模式	7

（三）经营与改造	8

（四）交付	8

四、运营内容	8

（一）基本养老服务	9

（二）文化娱乐活动	9

（三）心理抚慰服务	9

（四）医疗保健服务	9

（五）辅助附属服务	10

五、运营的标准和要求	10

（一）运营标准	11

（二）组织管理要求	11

（三）总体服务要求	12

（四）床位设置要求	13

（五）人员配备要求	14

（六）餐饮质量控制要求	14

（七）医养结合要求	14

（八）智能化养老要求	14

（九）服务负面清单	15

（十）服务鼓励清单	15

（十一）信息公开要求	15

（十二）管理人员变动报备要求	16

（十三）保险要求	16

六、租赁运营期陆丰市民政局的义务	16

（一）依法义务要求	16

（二）其他义务要求	17

七、租赁运营期运营方的义务	17

（一）依法义务要求	18

（二）其他义务要求	19

八、租赁运营期内的设备更新或装修改造	20

（一）更新改造原则	20

（二）更新改造要求	20

九、消防安全	21

（一）依法依规消防要求	21

（二）消防制度与器材要求	21

十、项目的维护	23

（一）维护保养要求	23

（二）维护保养内容	23

十一、避免损失扩大	24

（一）避损原则	24

（二）避损要求	24

十二、运营管理费用承担及收入归属	26

（一）费用承担	26

（二）收入归属	26

十三、运营服务要求变更	27

十四、项目回报机制	28

（一）项目回报	28

（二）定价机制	28

十五、调价机制	30

十六、运营公司履约责任	31

十七、租赁期限	32

十八、租金支付	33

（一）租金支付时间	33

（二）租金收取依据	33

十九、绩效考核及中期评估	34

（一）绩效考核	34

（二）中期评估	34

二十、本运营方案(草案)只拟出运营方面的内容，其它具体事项应该在双方签订合同中详细列出。	35

序言

窗体顶端

深入学习贯彻习近平总书记关于积极抓好老龄事业、老龄产业，有条件的地方要加强养老服务设施建设，积极开展养老服务的指示精神，落实《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》和《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于推进基本养老服务体系建设的意见〉的通知》等文件精神，加快推进基本养老服务体系建设，明确基本养老服务对象内容，增强基本养老服务有效供给，拓宽基本养老服务供给渠道，完善基本养老服务保障机制，加强基本养老服务质量监管，加强基本养老服务的组织保障。

随着人口老龄化的加剧，养老问题成为了一个亟待解决的社会难题。为了满足老年人对于安全、健康和幸福的需求，建设充满人文关怀的养老机构变得越来越重要。公建民营养老院方案是一种新兴的养老模式，通过政府和民营企业的合作，共同打造高品质的养老服务体系，激发社会资本运营活力，全面提升公办养老机构服务质量水平，满足老年群众对公办养老机构的要求，经研究，陆丰市颐养园拟采用公建民营方式开展养老服务，本文将对陆丰市颐养院公建民营养老院方案进行详细介绍。

一、项目简介

陆丰市颐养园是陆丰市民政局深入贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快推进全市居家养老服务体系建设的一所市级综合性养老服务机构，项目位于陆丰市潭西镇政大场广汕公路北侧，项目占地面积为35703平方米，总建筑面积27731.05平方米，投资金额14075.98万元，计划分二期建设。目前一期主体工程已按计划全部封顶，室内初装及机电安装已按计划完成，园区室外综合管网、道路绿化及围墙的施工已完成，项目整体上已验收，项目于2024年12月份完工，2025年10月投入使用。

项目建设床位数500张，功能区包含：老年公寓、医疗保健康复中心、老年人活动中心、管理中心、警卫用房、厨房餐厅等；绿化、围墙、排水沟、配电房、道路等设施。作为市级的综合型养老服务机构，汕尾市第一所公建民营综合性养老服务机构，陆丰市颐养园辐射全市专门综合接待一般护理老人、半护理老人、全护理老人和特级护理老人安度晚年，提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等综合性服务，丰富老人的晚年生活，积极推进陆丰市养老事业向前发展，构建和谐社会。

二、公建民营必要性及风险防范

“公建民营”指的是由国家或政府在公用土地上投资兴建养老机构，通过公开招标的方式，公正、公平的委托社会力量运营的模式。政府相关部门按照法律法规和标准规范对其行使监督权。公建民营养老机构的服务对象既包括“三无”“五保”等弱势老人，也面向社会上的适龄老人。公建民营养老机构是对公建公营模式管理上的创新，既能够享受公建公营的优惠政策，又能够提高管理效率。

（一）公建民营模式的优势

1、结合了公办公营和民建民营两种模式的优点，机构规模相对较大，提供的服务较为完整。

2、由政府投资兴建，为想进入养老服务行业的却没有足够资金的法人或其他组织开通了准入渠道。

3、机构产权性质属于国有资产，规范性程度高，能够长期为市场提供养老服务。

4、政府相关部门依法受理养老服务行业设立许可、登记等事项，促进养老服务行业在监督下健康发展。

5、“公建民营”的合作机制能够帮助运营方提升养老服务的公信力，使老人能够安心入住。

6、省去了养老院基础建设和装修费用，减少了前期资金的投入，运营方向政府每年缴纳的费用远低于市场经济环境下同等面积的租赁费用，降低了运营方的运营成本。

（二）公建民营模式的劣势

1、对追加设备的资产没有做出明确规定，降低了经营方扩大经营规模的积极性。

2、容易造成国有资产流失。

3、运营效益的不佳容易造成运营单位的服务质量与扩张经营受阻。

（三）风险防范化解措施

1、经营积极性降低的风险防范措施

（1）鼓励运营公司按规定通过与主管部门共同协商后对追加资产进场透明交易，并根据运营期间与运营后期不同形式签署追加资产转让协议，对于闲置等资产可采用协议无偿划转，对于高附加值追加资产可采取协议资金购置与服务年限置换方式，或采取运营后交付联合整合打包协议等方式，降低扩张性经营性风险，并整合非主业资产。

（2）鼓励具备长期稳定经营性收益的追加设备资产在运营方获得较好收益前提下，采用无偿并简化移交手续，并以鼓励社会资本方参与其他优质项目，延长服务时限等创新运营模式平替追加设备资产，有效盘活追加设备资产并减少政府补助额度，如政策允许前提下地方人民政府可采取适当方式通过现有资金渠道对于追加设备资产予以奖励。

2、国有资产流失风险的防范措施

（1）政府相关部门应对颐养园的全部资产进行清产核资、登记造册。运营方在合同期内负责按照国家相关标准和规定对养老机构进行经营，负责日常耗损性设施、设备的维护、修缮和管理。运营方利用所有权方闲置用地新建、改扩建或添附养老服务设施，应事先征得所有权（使用权）方同意，并依法办理相关手续。

（2）不得从事养老服务以外的经营活动，不得擅自出租、出借、处置国有资产，不得以颐养园国有资产进行抵押、融资、贷款、对外投资等活动，确保国有资产不流失。合同期满后，颐养园所有资产归政府所有，不得拆卸、搬迁。

3、运营效益不佳的风险防范措施

（1）人为因素、服务、设备设施导致运营不佳的风险解决措施。

1）老人进园需充分进行健康评估和认知评估、走失评估、抑郁评估，通过有效评估过后确定养护与防护等级，根据评估等级划分颐养等级与费用等级。

2）其次充分发挥科技在养老服务中的作用，用科技助力养老企业减人提效、强化管理、提高服务质量。让老人携带佩戴智能手环。家属或工作人员可以远程监测养老人员心率、体温、血压等，也能通过手机APP多重定位模式和3D地图，快速定位查询养老人员所在位置，并自由划分电子围栏，养老人员走出设定范围推送报警，亲人随时掌握动态。

（2）服务人员的防护管理不当导致的运营不佳风险及解决措施

1）持证上岗，管理到位，严格检查，持续改进，问题不拖、等、靠，随时发现老人的问题，随时处理，有情况跟家属沟通。记录要及时、准确、妥善保管，做好电话录音与记录及接访登记与记录。保障必要的专业培训与岗前培训。

2）适老化改造。如在卫生间、浴室地面防滑处理，配备坐便器、洗澡椅，安装扶手等，降低意外风险。出入通道无障碍改造、室内墙体安装扶手（抓杆）、加装夜间照明装置等，便于老人行走。

3）引进智能检测设备：安装物联网门磁监测系统、在四、五级养老服务的老人卧室设置红外侦测，模拟人像既可以保护老人隐私，又能侦测老者活动轨迹。在户内安装各类传感器，如烟雾报警、水浸报警等装置，做好老年人安全监护。

三、运营方式

（一）运营期限

运营范围租赁运营期内（拟为20年，即2025年10月至2045年10月）。

（二）运营模式

陆丰市人民政府（或委托市民政局）将项目资产有偿租赁给项目公司，项目公司拥有项目经营权，并自行承担相关费用、责任和风险。

（三）经营与改造

项目公司根据运营需要及相关养老法律法规等各项规范，自行承担提升改造投资，并对项目范围内全部建筑物、构筑物、临时设备、设施进行日常维护管理（政府投资部分资产的日常维修，由项目公司负责），确保项目各项设备、设施始终处于良好的营运状态，取得双赢状态。

（四）交付

约定期满后所有权或者使用权归政府所有养老服务设施，并依据相关规定，经主管部门评估与双方协商进行续约或交付。

四、运营内容

除双方另有约定，租赁运营期内，运营方根据合同约定的运行和补偿机制获得相应的合理回报，为入住的老人及周边老人提供以下服务活动：生活照料服务、医养结合服务、保健康复服务、精神慰藉服务、居家养老服务、交通接送服务、志愿服务、安宁服务、设施维护服务以及基于项目内部条件开展其他经政府批准的衍生经营业务。在受制于法律约束和公共利益考虑的前提下，运营方独自承担运营过程风险。

（一）基本养老服务

主要提供老年人的基本养老服务，包括饮食、居住、生活照料、医疗护理等。要求营养均衡、膳食多样、居住环境舒适、生活照料周到、医疗护理及时，以满足老年人的基本需求。

（二）文化娱乐活动

公建民营养老院应开展各类文体活动，如老年人健康体育运动、手工艺制作、书法绘画、音乐舞蹈等，丰富老年人的业余生活，促进身心健康。|

（三）心理抚慰服务

公建民营养老院应提供心理抚慰服务，开展心理咨询、心理健康讲座等活动，帮助老年人调适情绪，减轻心理压力。

（四）医疗保健服务

公建民营养老院需配备专业医护人员，提供老年人的健康评估、疾病预防、常见病治疗等医疗服务。建立健全的医疗急救机制，应对老年人突发病情。

（五）辅助附属服务

公建民营养老院可依据运营模式、现实需求以及收益评估，辅助并附属如居家养老服务、交通接送服务、志愿服务、安宁服务、设施维护服务以及基于项目内部条件开展其他经政府批准的衍生经营业务。

五、运营的标准和要求

（一）运营标准

1、在租赁运营期内，运营方应根据法律法规以及合同约定的要求和标准进行服务。

2、按照《养老机构管理办法》等法律法规和五星级养老服务机构标准运营管理制度执行。

3、租赁运营期内，项目公司不得非法以会员费等任何预售形式向入住老年人提前收取任何费用。

4、项目公司应当确保服务质量不低于现行有效的《广东省民政厅关于组织开展2024年度全省养老机构星级评定工作的通知》中的五星级养老机构标准。

（二）组织管理要求

1、物业管理：运营方应聘请具备相应资质的物业管理单位或技术人员负责本项目的物业管理。

2、管理制度：运营方应建立科学完备的运营与服务组织架构及规章制度体系，制度无缺项。

3、岗位职责：运营方应在各岗位配备相应资格的人员，岗位职责明确。

4、维护指责：运营方应承担运营范围内设施设备与构筑物的必要维护保养，并承担相关费用，施工过程应聘用资质单位负责施工维护等工作。

5、项目投标人应当具备以下条件：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有养老服务行业管理经验及专业养老服务团队；具有养老服务行业资质（具有民政部门批准成立的各级公办民营养老机构、民办养老机构、城乡社区日间照料中心、其他社会养老服务组织，或是在工商注册经营范围内包含养老服务类的企业）；

（3）具有与项目投资总额相匹配的经济实力；

（4）近3年内无违法违规、失信记录；

（5）法律、法规规定的其他条件。

（三）总体服务要求

1、价格：运营方应确保自身及相关机构严格执行《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等各项法律、法规、规章、制度。以上未详细规定则依照双方合约约定实施。

2、服务：运营方及相关机构应建立完整的服务现场管理、应急管理办法、顾客投诉解决、顾客质量考核、顾客赔偿等机制；运营方日常生产经营必须严格遵守本项目运营过程所需遵照并施行的相关法律、法规、规章、法令、规则；运营方提供的服务种类须符合相关的服务标准、范围及合约内容。

（四）床位设置要求

1、床位数量及类型

本项目设置500张养老床位，分为3种类型床位，包括政策性床位、普惠性床位、市场化床位。

（1）政策性床位：指由政府方根据需要指定收住的政府兜底老人（陆丰市特困供养人员）的床位，共100张。

（2）普惠性床位：指收住陆丰市户籍老人（除政府兜底老人）的床位，共100张。

（3）市场化床位：指由项目公司自行收住老人的床位，市场化床位共300张。

2、床位转化机制

项目租赁运营期内，政策性、普惠性、市场化床位数量可根据实际情况进行灵活调整，调整原则在合同条款细化。

3、分区管理

陆丰市颐养园床位应实行分区管理，根据项目定位、市场需求、建筑结构设置长者公寓区、自理区、介助区、介护区、失智区等区域。

4、护理型床位设置

护理型床位设置应符合相关养老机构床位数设置有关规定。

（五）人员配备要求

项目公司应当根据合同、政策规定、消防、健康卫生、食品安全等主管部门要求，结合运营需要配备与服务、运营相匹配的工作人员，如院长、护理主任、养老护理员、护士、护工、医生、社工、厨师、电工、保安、保洁、财务等人员。

（六）餐饮质量控制要求

项目公司应严格遵守相关法律法规规定，按照《中华人民共和国食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》《养老机构管理办法》及国家、省、市最新规定为院内长者提供配餐服务（堂食与配送）。

（七）医养结合要求

本项目内设医疗机构，拟与就近的多家综合性医院建立绿色通道合作关系，为院内长者提供基础医疗、康复保健、急症处理、慢病管理、专家坐诊等服务。

（八）智能化养老要求

逐步实现智慧养老，通过智慧养老系统、智能系统为老人提供紧急呼叫、跌倒报警、远程定位、健康档案、健康管理、安防监控、生活照料、家属探望等服务。

（九）服务负面清单

项目公司不得开展下述服务：

1、黄赌毒类项目。

2、产生大量噪音的项目。

3、以兜售非适老化商品为目的而举办的宣讲、讲座。

4、易引起老人情绪激动、亢奋的项目。

5、符合下述任意一项特征的经营或者活动：

（1）违法或违背公序良俗的。

（2）对项目的运营效果或形象产生不良影响的。

（3）有可能招致公众批评或反对，经过解释与补救后仍然无法消除影响的。

（十）服务鼓励清单

鼓励项目公司在养老服务要求基础上，新设符合下述要求的服务：

1、符合老年人需要的康复型、慰藉型、生活型的温暖服务。

2、尊重老年人生活、性格特殊性的服务。

（十一）信息公开要求

项目公司须公开与日间照料、机构养老（含短托服务）的相关信息，包括但不限于执业证照、床位信息、设施信息、工作人员信息、收费标准、服务投诉途径和处理程序等信息。

（十二）管理人员变动报备要求

项目公司在变更项目法定代表人或管理人员后，应及时向陆丰市民政局报备相关变更情况。

（十三）保险要求

根据合同约定的条款规定购买人身、设备、医疗等相关保险。

六、租赁运营期陆丰市民政局的义务

（一）依法义务要求

1、租赁运营期内，陆丰市民政局不得非法干涉或阻碍运营方的正常经营活动。

2、行政检查应当遵循依法、公平、公正、高效的原则，不得影响养老机构的正常经营活动。

3、除政府部门另有强制要求或合同另有约定外，陆丰市民政局不得限制运营方在中国法律法规、政策法规的许可范围内自行确定营业时间。

（二）其他义务要求

1、政府方需保障指定收住的政府兜底老人的床位共100张。

2、政府方依据相关规定，依据法定频次深入排查整治安全管理突出问题和重大风险，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，明确整改责任和完成时限。

七、租赁运营期运营方的义务

（一）依法义务要求

1、租赁运营期内，未经陆丰市民政局书面同意，运营方不得自行委托第三方或联合第三方运营本项目全部或部分业务。

2、运营方应完全对其自己的经营活动负责，自负盈亏，自担风险。

3、租赁运营期内，运营方应负责本项目的运营、维护与更新，并自行承担所有费用和风险。

4、运营方在日常生产经营活动中，应充分考虑环境影响，维护生态环境。

5、运营方应建立完善的安全生产制度和事故应急机制，保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。

6、运营方应遵守国家和地方有关法律法规的安全规章运营与维护相关规定。

7、租赁运营期内，运营方须对陆丰市颐养园相关的任何有关人身伤亡及财产损失或损毁的情况直接作出赔偿。

8、运营方不得利用本项目从事任何未经陆丰市民政局批准的经营活动。

9、因运营方违约给陆丰市民政局造成的任何损失，运营方应承担赔偿责任。

（二）其他义务要求

1、本项目为重大行政决策方案，运营方应遵照《汕尾市重大行政决策程序规定》，配合民政局和第三方开展项目的公参调研、专家论证、风险评估方案、合法性审查等工作。

2、按照约定的时间和方式支付租金，不得中途违约或未经甲方同意擅自搬迁或转租。

3、配合甲方履行服务合同，主动向甲方提供遗产、护理和康复服务方面的信息和资料。

4、自觉接受甲方的管理和监督，不得有违法违规的行为和危害他人的行为。

八、租赁运营期内的设备更新或装修改造

（一）更新改造原则

设施设备更新与改造的目标是提供一个舒适、便捷、安全和符合老年人生活需求的环境。首先，应建立健全的评估机制，调查老年人的生活习惯和需求，以确定改造的重点和方向。其次，设施改造需要确保老年人能够便利地使用各种设施和服务，包括辅助设施、通道、轮椅坡道等。最后，改造过程中应注重安全性，避免对老年人造成意外伤害。

（二）更新改造要求

1、为保障项目的运营质量，运营方应当编制运营维护手册与应急方案，并在开始运营之前报送陆丰市民政局审查。

2、租赁运营期内，运营方应按运营维护手册定期对项目设备、设施与构筑物的完好性、安全性进行检查。

3、租赁运营期届满之日，或者合同提前终止时，凡属运营方对项目设施进行改造、增添、装修或改建而形成的任何设施、添加物或附着物等不可移动资产，若陆丰市民政局认为有必要且增添物能够拆除时，运营方应按陆丰市民政局的要求拆除，以使设施恢复原状。

4、运营方应保证装修所使用的建筑材料符合国家关于环保和消防的要求标准，更新的设备符合国家或行业标准。

九、消防安全

（一）依法依规消防要求

1、运营方应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等消防法律法规规章。

2、运营方在经营中存在重大安全隐患的，陆丰市民政局有权随时解除合同。

3、运营方应按照《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）和其他相关文件，及时检查安全隐患。

4、运营方应按照国家有关规定定期向安全生产监督管理部门和有关部门提交本单位的安全生产状态报告。

5、运营方应当建立安全生产教育和培训档案。

（二）消防制度与器材要求

1、建立健全逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确相应的消防安全责任人员及职责，制定消防安全管理制度和操作规程，并根据情况及时修订完善。

2、养老机构应当按照国家规定配置消防设施、器材，定期对消防设施、设备进行维护保养检测，确保完好有效；应确保疏散通道、安全出口和疏散门畅通；保证消防应急照明、疏散指示标志完好有效；应在各楼层的明显位置设置安全疏散指示图，配备轮椅、担架、呼救器、过滤式自救呼吸器、疏散用手电筒等安全疏散辅助器材。

3、养老机构应当选用符合国家规定的电气设备，实行24小时值班制度，定期开展防火巡查、检查，填写巡查、检查记录，结合本单位实际制定有针对性的灭火和应急疏散预案与消防安全培训方案。

十、项目的维护

（一）维护保养要求

1、运营方负责根据合同约定及维护方案和手册的要求对项目设施进行维护和修理。

2、如果发生意外事故或其他紧急情况，需要进行维护方案之外的维护或修复工作，运营方应立即通知陆丰市民政局，解释其原因，并尽最大努力在最短的时间内完成修复工作，修复工作产生的费用由运营方承担。

3、在不影响项目正常运营和维护的情形下，陆丰市民政局有权入场检查。

（二）维护保养内容

1、需要成立设备维修保养小组。

2、设立维修保养专职岗位。

3、设立设备维修保养预算。

4、编制设备维修保养手册。

5、设立设备维修记录管理制度。

十一、避免损失扩大

（一）避损原则

在出现任何可能导致或已经导致本项目设施发生灭失或损害的情形（包括但不限于：自然灾害、人为损害等）之前和/或之时，运营方应采取一切必要的防范措施以防止和避免设施发生灭失或损害，或采取一切必要措施以及时阻止和制止损害进一步扩大。

（二）避损要求

1、强化统筹安排、责任落实与部门协同。研判安全管理形势，合理安排推进工作；建立健全系统性、常态化、全链条的监管体系；制定养老服务综合监管责任清单，规范各成员单位赴养老机构现场检查流程和问题移交处置程序。

2、全方位落实国家标准，常态化开展等级评定。落实《养老机构服务安全基本规范》《养老机构服务质量基本规范》等国家标准和工程建设、医疗卫生等行业标准；委托有资质的第三方机构开展养老机构等级评定和等级养老机构抽查，实现赶超式发展、标准化经营。

3、开展机构安全隐患排查整治和重点领域专项检查工作。持续开展养老服务机构安全隐患大排查大整治行动，明确抽查比例、频次、方式、流程等事项；重点组织专项督导检查，督促问题发生地养老机构开展“回头看”，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，逐一明确整改内容、完成时限和责任人员，挂号销账、限时清零。

3、强化问题整改，推进行政执法，严格信用监管。规范现场检查发现问题移交处置程序，发现养老服务机构存在建筑、消防、食品、医疗卫生、环境保护、特种设备等方面风险隐患后，督促其及时采取措施予以消除，并书面告知相关部门；健全民政部门行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法治审核等制度，完善责令限期改正、警告、罚款等措施；落实信用分级分类监管要求，将严重失信机构列为重点监管对象，提高抽查比例和频次，依法依规实施失信惩戒措施。

十二、运营管理费用承担及收入归属

（一）费用承担

1、各项运营管理费用均由项目公司承担，如人员工资福利费、场地租金、水电能耗费和设备维护费等。

2、运营方负责日常耗损性设施、设备的维护、修缮和管理。

3、项目公司承担入住老年人日常管理以及相关的家属协议纠纷所产生的费用。

4、协议设置经营管理履约保证金，确保入住老人的权益及国有资产的安全，根据养老机构规模和政府建设投资金额确定保证金数额；保证金不计利息，可采用银行保函的方式。明确履约保证金使用和罚没条件。

（二）收入归属

各项运营管理收入归项目公司所有。

十三、运营服务要求变更

在项目租赁运营期内，因政策或外部环境发生重大变化等情形，陆丰市民政局提出变更运营服务要求时，相关权利义务由双方另行协商。

十四、项目回报机制

（一）项目回报

1、本项目为公益性、经营性项目，由运营方自主经营、自负盈亏，陆丰市民政局不对亏损部分进行补贴。

2、本项目收入来源主要为政府补贴（如有）、养老人群付费，以及理发店等其他院内服务项目收入。

（二）定价机制

陆丰市颐养园共设置500张养老床位，分为3种类型床位，包括政策性床位、普惠性床位、市场化床位。具体床位分配及定价机制情况如下：

1、政策性床位

政策性床位托养服务费用根据政府相关政策进行补贴，由政府代扣代缴，根据政策进行动态调整，以政府实际发放为准（需每月扣除10%，以供老人作日常开支（零用钱）。本项目提供100张政策性床位。

2、普惠性床位

普惠性床位托养服务费收费标准不得超过政策性床位托养服务费150%。本项目提供100张普惠性床位。

3、市场化床位

市场化床位托养服务费收费标准由项目公司自主定价，但应兼顾、公平、社会公益性、有利于吸引人群入住的原则。每年调整次数不超过1次，且在定价及调整前须报陆丰市民政局备案。本项目提供300张市场化床位。

4、其他院内服务项目收入

十五、调价机制

1、参考《基础设施和公用事业特许经营管理办法》的要求，本项目基于租赁运营期实际情况，综合考虑物价指数、人工工资、养老服务政策等因素，建立中期评估等后续调价机制，以充分实现项目全生命周期内的风险承担力度与利益分配。

2、项目公司自负盈亏，政府方不予以任何形式的补偿。项目公司应利用项目收益提供高质量服务。

十六、运营公司履约责任

1、运营公司注册资金不低于1000万元，有运营资质的独立法人。

2、运营公司必须在合同生效3年内投入不低于2000万元，提升项目品质（第一年1000万，第二年500万，第三年500万）。

3、运营公司应该向市民政局提交100万元运营保函。此项届时在合同中作为运营方义务条约再作细化。

十七、租赁期限

拟为20年，即2025年10月至2045年10月。

十八、租金支付

（一）租金支付时间

本项目租金按年度支付，运营方于合同签订后第二年首月10日内及以后每年首月的10日内向陆丰市财政局支付当年的租金。

（二）租金收取依据

1、本项目租金依据第三方评估公司的评估价格为每年104万元。

2、租金计算方式：本项目租金收取依据市场化经营变化、市场租金水平综合考虑后，年租金采用阶梯递增式收取：首年免租金，次年起按拍卖成交总价的60%执行，此后每年租金较上年实收金额递增5%，第十一年后（包括第十一年）不再递增。

十九、绩效考核及中期评估

（一）绩效考核

本项目绩效考核，由陆丰市民政局和政府相关部门依据制定的绩效考核办法，对运营方的服务质量进行考核。

（二）中期评估

合同签订后，每3年进行一次中期评估，对于中期评估发现的问题，运营方应予以处理或纠正。

二十、本运营方案（草案）只拟出运营方面的内容，其它具体事项应该在双方签订合同中详细列出。